TERMES DE RÉFÉRENCE

Mission d’Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage « AMOA » pour la mise en œuvre des projets du programme Transformation digitale pour les services publics orientés citoyens « GovTech »

Juin 2022

Table des matières

I.	CONTEXTE ET ENJEUX DE LA MISSION	2

II.	MISSION ET TRAVAUX DEMANDES DU CONSULTANT	3

I.	RESULTATS ATTENDUS ET LIVRABLES	6

II.	EXPERTS MIS A LA DISPOSITION DE LA MISSION	7

III.	CALENDRIER ET DUREE DE LA MISSION ET CHARGE ESTIMEE	9

# CONTEXTE ET ENJEUX DE LA MISSION

Le développement des TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) représente l’un des piliers du plan de développement des services publics orientés citoyens en Tunisie. La combinaison des dernières technologies numériques avec les réformes innovantes du secteur public offre un levier important pour la transformation de l'État tunisien. Des stratégies nationales et sectorielles ont été développées et mises en œuvre pour soutenir la modernisation et la numérisation du secteur public. Digital Tunisia 2020 et la stratégie Tunisia Smart Gov 2020 possède un axe sur l'e-gouvernement et un axe sur l'infrastructure en haut débit.

Dans ce contexte, un important programme d'investissement « GovTech » visant la transformation numérique pour des services publics orientés citoyens vise à améliorer l'accès, la qualité et la redevabilité de certains services clefs prioritaires. Ces secteurs représentent des priorités pour le gouvernement en termes de transformation numérique à égard :

- Des réformes essentielles sont nécessaires dans ces secteurs,

- Les secteurs répartis ont une contribution importante au développement humain, et,

- La majorité des citoyens ont recours à ses services, et dont ils accordent une grande importance en simplifiant l’accès au services publics.

Dans ce contexte, le Gouvernement de la République Tunisienne a obtenu un prêt de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) en vue de financer le coût du programme de : « Transformation Digitale pour des Services Publics Orientés Citoyens GovTech - Prêt BIRD N° IBRD - 89870 ».

Géré par le Ministère des Technologie de la communication, le programme couvre les secteurs Éducation, Affaires sociales, Santé, Présidence du Gouvernement (Réforme et   prospective administrative) et comprend trois (3) composantes :

- Composante 1 : Solutions institutionnelles et numériques pour des prestations orientées usagers

- Composante 2 : Capacités des secteurs public et privé pour la réactivité et l’adaptabilité de la prestation de service

- Composante 3 : Connectivité du dernier kilomètre GovTech

Le Ministère des Technologie de la communication se propose d’utiliser une partie des fonds pour effectuer des paiements autorisés au titre du présent contrat.

Dans ce contexte, le Ministère des Technologies de la Communication souhaite recruter un bureau de services de consulting ou un groupement de bureaux afin de lui fournir des services d’assistance à la maîtrise d’ouvrage AMOA :

« Assistance à la maitrise d'ouvrage pour la mise en œuvre des projets du programme GovTech »

# MISSION ET TRAVAUX DEMANDES AU CONSULTANT

- Missions demandées

Le consultant sélectionné fournira les prestations suivantes pour l’assistance à la maitrise d’ouvrage du programme GovTech :

- Mission 1 : Cadrage, étude et spécification des besoins

Durant cette étape, le titulaire du marché se chargera de recueillir, d’analyser et de prioriser les besoins avec les parties prenantes concernées afin de décrire la solution cible. Pour cela, il devra :

- Délimiter le périmètre fonctionnel attendu ;

- Identifier toutes les parties prenantes, leurs rôles et responsabilités, et leur positionnement par rapport au projet ;

- Spécification des besoins fonctionnels et non fonctionnels.

- Mission 2 : Elaboration des cahiers des charges / TDRs selon les exigences de la banque mondiale

Les TDR/cahiers des charges techniques sont rédigés, selon les exigences de la banque mondiale, afin de permettre la passation du marché pour réaliser les services de consultants, les développements et les acquisitions nécessaires pour le déploiement des solutions.

Les TDR/cahiers des charges techniques doivent détailler notamment les éléments suivants :

- Périmètre de la mission ;

- Détail des missions demandées ;

- Spécifications détaillées :

  - Besoins et exigences métiers ;

  - Description de l’existant ;

  - Conception générale ;

  - Exigences en termes de qualité ;

  - Respect des contraintes Environnementales et sociales.

- Exigences en termes de personnel clé nécessaire ;

- Délai d’exécution de la mission ;

- Feuille de route de mise en place proposée ;

- Chiffrage estimatif du coût du projet…

- Mission 3 : Suivi de l’exécution des projets

Le titulaire de marché assurera l’interface entre le ministère bénéficiaire, les fournisseurs ou prestataires de services contractés, les points focaux sectoriels et les autres AMOA/PMO (Education). Il sera responsable du suivi des activités du GovTech pour l’ensemble des secteurs et assurera le reporting consolidé périodique auprès du MTC (au moins bimensuel).

Le PMO, en collaboration avec le soutien des AMOA sectoriels, se chargeront de :

- Maintenir au quotidien la plateforme PMP de gestion du portfolio du projet ;

- Mettre à jour les packages documentaires de suivi du programme comprenant les tableaux de bords détaillées et consolidés, les rapports de suivi sectoriels et consolidés, les rapports des comités sectoriels et du comité de pilotage…

- Soutenir les points focaux sectoriels pour le suivi des activités :

  - Suivi de l’avancement des projets sectoriels et leur mise en œuvre

  - Préparation des activités de suivi périodiques sectorielles et élaboration des rapports de suivi, y compris un plan d'atténuation des risques mis à jour

  - Ils collaboreront avec les points focaux et AMOA désignés dans les différents secteurs.

- L’élaboration et le suivi des Plans d’Assurance Qualité ;

- Mission 4 : Assistance à la validation des livrables et réception des solutions

Le consultant devra assister le projet à la validation des livrables des différentes activités (rédactions des TDRs, rapports de conception, réception provisoire, mise en œuvre, réception définitive) que ce soit pour les études, la mise en œuvre des solutions informatiques ou le suivi de la mise en œuvre. Il veillera notamment à la qualité et au respect des livrables par rapport aux exigences, et aux délais contractuels.

Pour la réception des livrables des solutions informatiques, le titulaire devra assister le Ministère bénéficiaire à la réception fonctionnelle de la solution et sa recette.

En amont, le titulaire devra élaborer une méthodologie de recette des différents types de livrables (par exemple pour les logiciels : jeu de tests, gestion des anomalies, indicateurs de suivi) et des modèles de cahiers de recettes associés.

- Mission 5 : Définition et mise en place du cadre organisationnel et opératoire des solutions mise en œuvre

Le titulaire doit accompagner les département bénéficières en coordination avec le MTC dans la transformation des organisations impactées par les solutions mises en œuvre dans le cadre des projets.

Pour ce faire, il devra notamment préparer les modèles de gouvernance de la solution.

En effet, il proposera les nouvelles procédures qui devront être mise en œuvre, identifiera les tâches, les rôles et les responsabilités associés et détaillera, le cas échéant, l’organisation nécessaire pour améliorer la gestion de la solution en précisant les fiches de postes et les profils nécessaires.

- Mission 6 : Assistance technique pour le renforcement de la capacité de l’UGP

Cette activité a pour objectif d’appuyer l’équipe UGP (MTC) pour :

- Soutenir l’équipe passation des marchés

- Améliorer et la gestion financière ;

- Améliorer l’organisation de la documentation et l’archivage des données.

- Activités couvertes

Le consultant sélectionné fournira les prestations pour l’assistance à la maitrise d’ouvrage du programme GovTech telles que détaillées ci-dessous.

Pour la mission 3 relative au suivi des activités, cette assistance couvrira l’ensemble des activités du GovTech relatives aux secteurs bénéficiaires. Pour les activités non explicitement couvertes ci-dessous (Santé et Education), le PMO central devra collaborer avec les points focaux sectoriels et les AMOA/PMO spécifiques pour la collecte de données et l’organisation des réunions sectorielles et des comités de pilotages.

Les activités sont citées ci-dessous :

| Activités |  |  |  |  | Missions |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Activités de AMOA au profit du Ministères des affaires Sociales |  |  |  |  |  |  |  |
| Composante1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mise en place de Modes de paiement numériques alternatifs et intégration DGI et CNSS |  | X | X |  | X | X |  |  |
| 2 | Réingénierie des processus CNSS et CNRPS |  | X | X |  | X | X |  |  |
| 3 | SI Pension et plateforme d'échange compte individuel (CNRPS) |  |  |  |  | X | X | X |  |
| 4 | Mise en place de Bureau multiservices mobiles sociaux |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 5 | Extension des Cartes de soin universelle |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Composante 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Refonte du système ID social du CRES et fiabilisation des données |  |  |  |  | X | X | X |  |
| 7 | Etude stratégique du SI sectoriel (Entreprise architecture) |  |  | X |  | X | X |  |  |
| 8 | Renforcement des capacités infrastructure technologique en ligne avec la stratégie du cloud national |  |  |  |  | X | X |  |  |
| 9 | Evolution SI du MAS multi programme sociaux et gestion des cas |  |  | X |  | X | X | X |  |
| 10 | Interopérabilité sectorielle et Fiabilisation des données des bases du MAS CNSS et CNRPS |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Composante 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | LAN/WAN MAS |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Activités de AMOA au profit de la Direction Générale des Réformes et Prospectives Administratives |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Composante 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Réhabilitation et expansion des points locaux digitaux intégrés pour fournir les services aux groupes de personnes vulnérables |  |  |  |  | X | X | X |  |
| 2 | Développement des plateformes des services PAI |  |  |  |  | X | X | X |  |
| 3 | Suivi de la mise en œuvre des évènements de vie et des plans d’actions de réforme |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Composante 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Suivi de la mise en œuvre du Baromètre |  |  |  |  | X | X |  |  |
| 5 | Mise en place de la plateforme des procédures administrative et des EDV |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Composante 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | LAN/WAN PAI |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Activités AMOA Transverses et au profit du MTC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Développement des capacités et Assistance technique |  | X | X |  | X |  |  |  |
| 2 | Assurer le PMO central de tous les secteurs GovTech et toutes les composantes |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 3 | Suivi de la mise en œuvre des ILDs et des indicateurs du projet GovTech |  |  |  |  | X |  |  |  |

# RESULTATS ATTENDUS ET LIVRABLES

Liste des livrables attendues (à titre indicatif) :

| Livrables | Délai / Récurrence |
| --- | --- |
| Mission 1 : |  |
| Rapport de cadrage | Fin étape cadrage |
| Mission 2 |  |
| TdRs et cahiers des charges selon le modèle de la banque mondiale | Selon planning des activités |
| Mission 3 |  |
| Élaboration de packages documentaires de suivi de la mission comprenant : modèles de tableaux de bords et rapports de suivi sectoriels et consolidés, modèles de rapports au comités sectoriels et du comité de pilotage, | Deux mois après le démarrage de la mission |
| Procès-verbaux des réunions clés et brèves présentations / courriels. | Quotidiennement |
| Tableau de Bord de suivi des activités périodiquement mis à jour | Hebdomadaire |
| Rapport et compte rendu du comité de pilotage | Trimestriellement |
| Rapport de suivi sectoriel et compte rendu des réunions des comités sectorielles GovTech | Mensuellement |
| Mission 4 |  |
| Méthodologie de suivi et de recette des différents types de livrables | Deux mois après le démarrage de la mission |
| Rapports de suivi avec les prestataires sélectionnés pour la mise en place des différentes activités | Bimensuelle |
| Rapports d’évaluation et commentaires sur les livrables ou des propositions d'autres consultants | Selon plan d’exécution des contrats |
| Rapports de validation des livrables documentaires des projets | Selon plan d’exécution des contrats |
| Rapports de réception provisoire des différents projets | Au fur et à mesure selon l’avancement des mises en œuvre des projets |
| Rapports de réception définitive des différents projets | Au fur et à mesure selon l’avancement des mises en œuvre des projets |
| Plan et rapports de déploiement des projets dans les sites pilotes / les sites concernés | Un rapport pour chaque mission de ce type |
| Rapport sur le suivi des activités d’assistance, de formation et de conduite de changement des équipes | Au début de la mission avec des mises à jour mensuelles |
| Mission 5 |  |
| Rapport cadre organisationnel et opératoire des solutions mise en œuvre | Un rapport pour chaque mission de ce type |
| Mission 6 : Rapport cadre organisationnel et opératoire des solutions de mise en œuvre, Rapport sur les activités passation réalisées, Rapport sur les activités d’améliorations financière réalisée, Rapport de diagnostic et d’amélioration de l’organisation de la documentation et de l’archivage | 3 mois après le démarrage |
| Rapport d’audit sur la documentation | 6 mois après |

# EXPERTS MIS A LA DISPOSITION DE LA MISSION

1. Composition de l’équipe

Mis à part l’équipe d’appui que le consultant ou le groupement de consultants pourrait proposer, le titulaire du marché doit proposer :

- Un Responsable de mission

- Un PMO central

- Un AMOA Secteur social

- Un AMOA Secteur réforme administrative

- Un AMOA pour le suivi des autres secteurs

- Un Expert Architecture SI

- Ressources d’appui à l’équipe UGP (MTC)

Les rôles et responsabilité des membres de l’équipe sont précisés ci-dessous :

| Fonction | Responsabilités |
| --- | --- |
| Responsable de la mission | - Prendre en charge des activités : de l’élaboration des cahiers des charges à la recette utilisateur et son déploiement ; - Suivre la conception des activités (besoin client, spécification fonctionnelle, lotissements, livrables, critères de réception…) ; - Piloter les activités en constituant, organisant, coordonnant et animant l'équipe selon le cahier des charges (demande du client, budget, délais…) ; - S’assurer de la livraison des activités au niveau de la qualité et besoins attendus par le client ; - Assurer la rentabilité de chaque activité. |
| PMO | - Responsable de la coordination pour l’ensemble des projets du programme - Assure la mise à jour des documents de suivi de toutes les activités du GovTech en collaboration avec les AMOA sectoriels et les points focaux sectoriels de l’ensemble des secteurs ; - Mets en place le suivi pour chaque projet ; - Préparation des modèles de packages de suivi ; - Préparation des comités techniques sectorielles et des comités de pilotage ; - Coordonne avec les équipes métiers et les vis-à-vis des prestataires en charge des projets |
| Equipe AMOA sectorielle | - Cadrage, étude et spécifications des besoins fonctionnels et techniques ; - Elaboration de TDR et des cahiers de charges ; - Suivi d’exécution des projets avec les autres prestataires (y inclut la gestion de risque) ; - Assistance à la réception (élaboration de cahiers de recette, tests et réception, validation de livrables) ; - Assure la mise à jour des documents de suivi en collaboration avec le PMO transverse |
| Expert Architecture SI | - Sélectionner les priorités de développement des systèmes d’information métier et fixer des objectifs (délai, budget, performance) ; - Affiner les besoins techniques des ministères bénéficiaires ; - Participer à l’élaboration des TDR et des cahiers de charges - Participer à la réception des livrables et donner son avis sur les aspects techniques et de sécurité des SI ; - Assurer la cohérence, l’ouverture et l’interopérabilité des solutions développées par les prestataires ; - Assister les membres de l’équipe pour le développement des tableaux de bord et le suivi de la performance. |
| Ressources appui à l’équipe UGP(MTC) | - Support en passation de marchés : - Gestion financière - Archivage |

2. EXIGENCES CONCERNANT L’EQUIPE

Les équipes du consultant doivent avoir les compétences et les expériences requises suivantes

| Fonction | Qualifications et expériences minimale |
| --- | --- |
| Responsable de la mission | - Diplôme mastère ou ingénieur en Informatique ou TIC ou en Gestion ou équivalent - Expérience de 10 ans dans la gestion de projet et le développement des solutions informatiques ; - Au moins 2 expériences dans la conduite et pilotage de projets complexes ; - Expérience significative en analyse fonctionnelle, métier et technique - Expérience significative en transformation digitale et conduite de changement - Parfaites capacités de communication orale et de rédaction en langue française ; - Maitrise des outils Excel, Powerpoint. |
| PMO transverse | - Diplôme mastère ou ingénieur en Informatique ou TIC ou en Gestion ou équivalent ; - Expérience de 5 ans dans la gestion de projet et le développement des solutions informatiques ; - Au moins 2 expériences de PMO de projets complexes ; - Expérience significative en conduite de changement ; - Une certification en gestion de projet sera un plus ; - Parfaites capacités de communication orale et de rédaction en langue française ; - Maitrise des outils, Excel, Powerpoint, MS Project |
| Equipe AMOA : - AMOA secteur Social | - Diplôme mastère ou ingénieur en Informatique ou TIC ou en Gestion ou équivalent - Expérience de 5 ans en analyse fonctionnelle métier et technique - Au moins 2 expériences antérieures dans les projets de digitalisation des services sociaux - Expérience significative en transformation digitale et conduite de changement - Expérience en gestion de projets et connaissance des standards et des meilleurs pratiques dans ce domaine - Parfaite capacité de rédaction en langue française ; - Maitrise des outils de production. |
| Equipe AMOA : - AMOA secteur réforme administrative | - Diplôme mastère ou ingénieur en Informatique ou TIC ou en Gestion ou équivalent ; - 5 ans d’expériences en analyse fonctionnelle métier et technique ; - Au moins 2 expériences antérieures dans les projets de réforme et digitalisation des services administratifs ; - Parfaite capacité de communication orale et de rédaction en langue française ; - Maitrise des outils, Excel, Powerpoint, MS Project ; - Expérience significative en transformation digitale et conduite de changement. - Expérience en gestion de projets et connaissance des standards et des meilleurs pratiques dans ce domaine ; - Parfaite capacité de communication orale et de rédaction en langue française ; - Maitrise des outils de production. |
| Expert Architecture SI | - Diplôme mastère ou ingénieur en TIC ou équivalent - Une expérience de 10 ans dans le développement de solution informatique intégrée de dernière génération ; - Une expérience de 5 ans dans la conception et la mise en œuvre de solutions technologiques ; - Au moins 2 références en tant qu’architecte technique de solutions SI ; - Une expérience dans la sécurité Informatique ; - Certification en SI appréciée. |
| Ressources appui à l’équipe UGP(MTC) - Support en gestion financière : | - Diplôme mastère ou ingénieur en gestion financière ou comptable ou équivalent - Expérience de 10 ans dans le domaine financier - Au moins deux (2) missions de suivi de gestion financières et judiciaire réalisées dans le cadre de projets financés par les bailleurs de fonds internationaux. |
| - Support en passation de marchés : | - Ingénieur ou diplôme mastère en gestion ou équivalent - Expérience de 10 ans dans le domaine de passation de marchés - Au moins deux (2) missions de suivi de passation de marchés réalisées dans le cadre de projets financés par des bailleurs de fonds internationaux. |
| - Support pour l’organisation et archivage de la documentation du projet : | - Ingénieur en TIC ou diplôme mastère en gestion ou équivalent - Expérience de 3 ans dans l’organisation et l’archivage des documents - Au moins Une mission similaire |

# CALENDRIER ET DUREE DE LA MISSION ET CHARGE ESTIMEE

- Durée de la mission

La mission, objet du présent appel d’offres, sera répartie sur une période de 24 mois à partir de la date de notification du démarrage de l’exécution de la mission.

Les délais réels impartis pour cette mission seront liés à la date de la mission, et toutes dates et tous délais fournis ne sont que des estimations. Le calendrier réel nécessitera une planification basée sur les ressources spécifiques attribuées.

Le calendrier de projet est prévu pour être actualisé au moins à chaque phase par le responsable de la mission du titulaire.

- Charge estimative

A titre Indicatif, l’estimation des charges pour l’assistance nécessaire pour l’assistance à la mise en œuvre des projets dans le cadre du programme Govtech est de 2500 J/H avec la répartition estimative suivante :

| N° | Profil | Charge estimée ( H/J) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Responsable de la mission | 600 |
| 2 | PMO transverse | 400 |
| 3 | Équipe AMOA 3 ressources | 1200 |
| 4 | Expert Architecture SI | 100 |
| 5 | Ressources d’appui à l’équipe UGP 200 |  |
| 5.1 | Support en passation de marchés | 100 |
| 5.2 | Gestion financière | 50 |
| 5.3 | Archivage | 50 |
| Total |  | 2500 |

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentlist?qterm=P168425